TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI TẬP BUỔI 8

QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Trọng Huynh

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hoàng Vĩ

Mã số sinh viên: 1150080069

Lớp: 11_ĐH_CNPM1

Khóa: 2022 - 2026

TP. Hồ Chí Minh, 13 tháng 10 năm 2025

III. Bài tập áp dụng

Bảng tôn chỉ có những nội dung nào, nội dung là quan trọng nhất?

Bảng tôn chỉ gồm những nội dung:

- Nhận diện dự án

- Căn cứ thực hiện

- Mục tiêu dự án

- Phạm vi dự án

- Sản phẩm chính

- Mốc thời gian chính

- Vấn đề chính

- Rủi ro

- Tiêu chí đánh giá thành công

- Yếu tố then chốt đảm bảo thành công

- Phê duyệt

Nội dung quan trọng nhất là Mục tiêu dự án vì:

- Xác định mục tiêu cuối cùng và tiêu chí thành công, hướng toàn bộ quyết định về phạm vi, tiến độ, chi phí và chất lượng.

- Nếu không có mục tiêu rõ ràng, dự án sẽ thiếu định hướng, không thể đánh giá thành công, và không thể lập kế hoạch hợp lý.

Áp dụng mẫu trên vào đồ án cá nhân.

Xây dựng bản tôn chỉ cho dự án cá nhân trên file word (Lab7_BanTonChi.docx)

| 1.0 THÔNG TIN NHẬN DIỆN DỰ ÁN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mục | Nội dung |  |
| Tên dự án | Xây dựng ứng dụng nhận dạng các đối tượng trên ảnh |  |
| Mô tả | Thiết kế, phát triển và triển khai ứng dụng phần mềm sử dụng công nghệ AI/Machine Learning để nhận dạng và phân loại các đối tượng trong ảnh |  |
| Nhà tài trợ | Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Trọng Huynh Khoa Công nghệ Thông tin |  |
| Quản lý dự án | Trần Dương Yến Nhi |  |
| Nhóm dự án Nguồn lực | Phát triển AI/ML: Yến Nhi Nhóm phát triển giao diện: Hoàng Vĩ Nhóm kiểm thử và đánh Hoàng Vĩ Nhóm tài liệu và báo cáo: Hoàng Vĩ, Yến Nhi | Sinh viên chuyên ngành CNTT Máy tính cá nhân của Bộ dữ liệu ảnh huấn luyện Thư viện ML/DL (TensorFlow, PyTorch) |

2.0 LÝ DO HỌC THUẬT CỦA DỰ ÁN

- Phát triển kỹ năng lập trình và quản lý dự án phần mềm cho sinh viên - Tích hợp kiến thức đa môn học: Trí tuệ nhân tạo, Xử lý ảnh, Lập trình ứng dụng, Quản lý dự án - Đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu về công nghệ AI/Machine Learning trong nhận dạng hình ảnh - Ứng dụng thực tế trong nhiều lĩnh vực: an ninh (giám sát camera), y tế (phân tích ảnh y khoa), giao thông (nhận dạng biển số xe), bán lẻ (quản lý hàng hóa)

3.0 MỤC TIÊU DỰ ÁN

- Mục tiêu tổng quát: Xây dựng thành công ứng dụng có khả năng nhận dạng chính xác các đối tượng phổ biến trong ảnh với độ chính xác ≥ 85% - Nghiên cứu và áp dụng các mô hình Deep Learning tiên tiến (YOLO, R-CNN, SSD) để nhận dạng đối tượng - Phát triển giao diện người dùng thân thiện, dễ sử dụng cho cả người dùng kỹ thuật và phi kỹ thuật - Tối ưu hóa hiệu suất xử lý để ứng dụng có thể xử lý ảnh trong thời gian thực hoặc gần thực - Xây dựng hệ thống có khả năng mở rộng, có thể huấn luyện thêm để nhận dạng các đối tượng mới - Áp dụng quy trình quản lý dự án phần mềm chuyên nghiệp (lập kế hoạch, phân công, theo dõi tiến độ, kiểm soát chất lượng)

| ## 4.0 PHẠM VI DỰ ÁN |  |
| --- | --- |
| Nội dung trong phạm vi | Nội dung ngoài phạm vi |
| Nhận dạng 20-50 loại đối tượng phổ biến (người, xe, động vật, đồ vật... | Nhận dạng hành vi phức tạp hoặc cảm xúc của con người |
| Hỗ trợ upload ảnh từ thiết bị hoặc camera | Xử lý video trực tiếp từ nhiều camera đồng thời |
| Đánh giá độ chính xác của mô hình (Precision, Recall, F1-Score) | Triển khai trên nền tảng đám mây quy mô lớn |
| Giao diện web hoặc desktop đơn giản | Ứng dụng di động native (iOS/Android) |
| Tài liệu hướng dẫn sử dụng và kỹ thuật | Hỗ trợ đa ngôn ngữ giao diện |

| 5.0 CÁC SẢN PHẨM CHÍNH CỦA DỰ ÁN |  |
| --- | --- |
| Tên sản phẩm | Mô tả chi tiết |
| Hiến chương dự án | Tài liệu định nghĩa mục tiêu, phạm vi, lịch trình và nguồn lực của dự án |
| Tài liệu phân tích yêu cầu | Đặc tả chức năng (Functional Requirements) và phi chức năng (Non-functional Requirements) |
| Tài liệu thiết kế hệ thống | Kiến trúc hệ thống, sơ đồ Use Case, Class Diagram, Database Schema, thiết kế giao diện |
| Mô hình AI đã huấn luyện | Mô hình Deep Learning đã được train và fine-tune trên bộ dữ liệu cụ thể |
| Mã nguồn ứng dụng | Source code đầy đủ bao gồm: backend (Python), frontend (Web/Desktop), API |
| Bộ dữ liệu huấn luyện | Dataset ảnh đã được gán nhãn (labeled) để huấn luyện và kiểm thử mô hình |
| Giao diện người dung | UI/UX cho phép upload ảnh, hiển thị kết quả nhận dạng, xem thống kê |
| Báo cáo đánh giá hiệu suất | Kết quả đo lường độ chính xác (Accuracy, Precision, Recall, mAP), thời gian xử lý |
| Tài liệu hướng dẫn sử dụng | User Manual cho người dùng cuối và Technical Documentation cho developer |
| Kế hoạch kiểm thử | Test plan, test cases, kết quả kiểm thử chức năng và hiệu năng |
| Bài thuyết trình và Demo | Slide thuyết trình và video demo sản phẩm hoạt động |
| Báo cáo cuối kỳ | Báo cáo tổng hợp toàn bộ quá trình thực hiện dự án theo yêu cầu môn học |

| 6.0 LỊCH TRÌNH DỰ ÁN (MILESTONE) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Giai đoạn | Thời gian | Sản phẩm đầu ra |
| Khởi động dự án | Tuần 1 | Hiến chương dự án, Phân công nhiệm vụ |
| Phân tích yêu cầu | Tuần 2 | Tài liệu yêu cầu, Use Case Diagram |
| Thiết kế hệ thống | Tuần 3-4 | Tài liệu thiết kế, Prototype giao diện |
| Thu thập & chuẩn bị dữ liệu | Tuần 5-6 | Bộ dataset đã gán nhãn và tiền xử lý |
| Phát triển mô hình AI | Tuần7 | Mô hình đã huấn luyện với độ chính xác đạt yêu cầu |
| Phát triển ứng dụng | Tuần 8 | Backend API, Frontend UI hoàn chỉnh |
| Tích hợp và kiểm thử | Tuần 9-10 | Hệ thống tích hợp, Báo cáo kiểm thử |
| Triển khai & hoàn thiện | Tuần 11 | Hệ thống tích hợp, Báo cáo kiểm thử |
| Bảo vệ đề tìa | Tuần 12 | Slide thuyết trình demo sản phẩm |

| 7.0 VẤN ĐỀ CHÍNH |  |
| --- | --- |
| Mức độ | Mô tả |
| Cao | Chất lượng và tính đa dạng của dữ liệu huấn luyện: thiếu ảnh trong các điều kiện ánh sáng, góc chụp, nền khác nhau sẽ làm giảm độ chính xác của mô hình |
|  | Yêu cầu phần cứng để huấn luyện |
| Trung bình | Khác biệt giữa môi trường phát triển và môi trường chạy thực tế |
|  | Độ trễ khi suy luận thời gian thực: yêu cầu đáp ứng nhanh trên ứng dụng |
| Thấp | Quyền riêng tư & bản quyền dữ liệu: một số ảnh có thể cần xin phép hoặc loại bỏ thông tin nhạy cảm. |
|  | Khả năng tích hợp giao diện người dùng: đồng bộ giữa backend và frontend có thể tốn thời gian điều chỉnh giao diện |

| 8.0 RỦI RO |  |
| --- | --- |
| Mức độ | Mô tả |
| Cao | Dữ liệu huấn luyện không đủ, thiếu đại diện cho các lớp đối tượng cần nhận dạng |
| Cao | Không có GPU/ tài nguyên để huấn luyện mô hình lớn |
| Trung bình | Mô hình quá khổ, độ trễ cao khi chạy trên thiết bị yếu |
| Trung bình | Lỗi tích hợp giữa backend và frontend |
| Thấp | Vấn đề pháp lý |
| Thấp | Trễ tiến độ do học tập, bận việc |

| 9.0 TIÊU CHÍ THÀNH CÔNG CỦA DỰ ÁN |  |
| --- | --- |
| Tiêu chí đo lường | Chỉ số mục tiêu |
| Tăng nhận thức và thực hành nhất quán về công nghệ nhận dạng đối tượng trong nhóm (đánh giá sau buổi thuyết trình, kết quả khảo sát nhóm) | ≥ 80% thành viên hiểu rõ quy trình và có thể giải thích được mô hình |
| Tăng mức độ tham gia vào các hoạt động demo và trình bày dự án (số lượng buổi demo, số người tham dự) | Tổ chức ít nhất 2 buổi demo (giữa kỳ và cuối kỳ) |
| Tuân thủ quyền riêng tư | Dữ liệu huấn luyện xử lý theo chính sách bảo mật của đơn vị. |
| Độ chính xác của mô hình nhận dạng | Mô hình quá khổ, độ trễ cao khi chạy trên thiết bị yếu |
| Độ hoàn thiện của sản phẩm | Hoàn thành ≥ 90% các tính năng trong phạm vi đã định nghĩa |

10.0 CÁC YẾU TỐ THÀNH CÔNG QUAN TRỌNG

- Sự ủng hộ và hỗ trợ chỉnh sửa từ giảng viên hướng dẫn: Tư vấn kỹ thuật kịp thời, hướng dẫn về phương pháp luận quản lý dự án - Cam kết của trưởng nhóm: Lãnh đạo tốt, phân công hợp lý, hoàn thành đúng thời hạn - Cam kết của các thành viên: Hoàn thành đúng hạn, tích cực đóng góp ý tưởng, hỗ trợ lẫn nhau - Giao tiếp hiệu quả: Họp nhóm đều đặn, báo cáo tiến độ minh bạch, giải quyết vấn đề nhanh chóng - Sự tham gia của tất cả thành viên vào việc lập kế hoạch và đánh giá tiến độ: Mọi người đều có tiếng nói, tạo động lực - Nhận thức của thành viên về mục đích, ưu tiên, mục tiêu dự án và giá trị sản phẩm: Hiểu rõ "tại sao" và "làm gì"

11.0 KÝ DUYỆT

Giảng viên hướng dẫn: Ngày: